สัญญาจ้างบริการ

ทำ COST CONTROL

ลักษณะการบริการและสัญญา COST CONTROL นี้เป็นการบริการเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้างการควบคุมงบประมาณ และการลดราคาการก่อสร้าง (โดยไม่ก้าวก่ายใน CONCEPTUAL DESIGN ของผู้ออกแบบ) ซึ่งอาจจะลดเพราะการให้ข้อมูลที่ดีต่อผู้ออกแบบ การปรับปรุงระบบและวิธีการก่อสร้างให้สะดวก เหมาะสมและประหยัดการซื้อและว่าจ้างที่ถูกต้อง เป็นต้น การบริการทำ COST CONTROL นี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย เพราะผู้เป็น COST CONTROL จะต้องมีความรอบรู้ด้านการก่อสร้างจริง มีประสพการณ์มากต้องไม่ทำตนเสมือนเพียง COST ESTIMATOR (หากผู้ลงทุนจ้าง C.M. ตามสัญญา -A- , -B- , -C- , แล้วไม่จำเป็นต้องจ้างทำ COST CONTROL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สัญญาว่าจ้างทำ COST CONTROL

โครงการ ___________________

ระหว่าง

________________________ กับ ________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือสัญญาจ้างบริหารโครงการฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ _________________________________ ณ ___________________________________________________________________________________ ระหว่าง ____________________________________ โดย ______________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ___________________________________________ _____________________________________________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ  ________________________________________ โดย ______________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _______________________________________________ __________________________________________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

### คู่สัญญาทั้งสองตกลงทำสัญญาโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

- ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างให้ดำเนินการทำ COST CONTROL เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการก่อสร้างโครงการ ____________________________ บนโฉนดที่ดินเลขที่ ________________ อยู่ที่ ___________________________________________________________________________

- ขอบเขตการบริการของผู้รับจ้าง คือ

  - จัดทำราคา BUDGETING CONTROL ก่อนการเขียนแบบจริง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับประกันว่างบประมาณที่ทำ BUDGETING CONTROL นี้จะมีผลแตกต่างไม่เกินกว่า +-10% จากราคาที่สามารถก่อสร้างโครงการนี้ได้จริง

  - จัดทำประมาณราคากลาง BILL OF QUANTITY (B.O.Q.) อย่างละเอียดตามมาตรฐานสากล (C.S.I. FORMAT)

  - จัดทำ BIDDING DOCUMENT และ BLANK B.O.Q. เพื่อประมูลรับเหมาก่อสร้างซึ่งอาจจะแยกประเภทของผู้รับเหมาออกเป็นมากกว่า 1 ราย เพื่อลดงบประมาณค่าก่อสร้าง

  - เมื่อผู้ประมูลราคาจัดส่งรายการประมูลมาแล้ว ทำการวิเคราะห์ราคานั้นๆ (การทำ BIDDING EVALUATION) เพื่อหาทางลดงบประมาณค่าก่อสร้างให้ต่ำที่สุด (อย่างถูกต้องตามหลักวิชา)

  - เมื่อได้ผู้รับเหมาแล้ว (อาจจะมากกว่า 1 ราย) จัดทำเอกสารสัญญา (CONTRACT DOCUMENT) ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพของงานและพื้นที่ก่อสร้างป้องกันการเกิดช่องว่างของสัญญาต่างๆ ที่มากกว่า 1 สัญญา

  - จัดทำรายละเอียด PAYMENT CASHFLOW ให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นแนวทางการจัดเตรียมเงินทุนล่วงหน้า

  - จัดการตรวจงานของผู้รับเหมาเพื่อการเบิกจ่ายแต่ละงวดตามสัญญา

  - ควบคุมและตัดสินงานที่มีการเปลี่ยนแปลง อันทำให้ค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างยุติธรรม ทั้งเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง (CHANGE ORDER)

  - ควบคุมและตรวจตราแบบและการก่อสร้างตลอดเวลา หากเล็งเห็นแนวทางหรือวิธีการใดที่จะประหยัดงบประมาณได้จะกระทำโดยทันที

  - ทำการตรวจรับงานงวดสุดท้าย (FINAL PAYMENT) พร้อมเตรียมเอกสารการค้ำประกันผลงานของผู้รับเหมาทุกรายที่เกี่ยวข้อง

- อัตราค่าบริการ (SERVICE FEE) และการเบิกเงินค่าบริการ

  - ทำ BUDGETING CONTROL, ประมาณราคากลางตามข้อ 2.1 และ 2.2 เป็นเงินทั้งสิ้น __________________________ บาท (___________________________________________) โดยจะแบ่งค่าบริการออกเป็น 2 งวด

- งวดแรก	เป็นเงิน _____________ บาท	เมื่อเซ็นสัญญา

- งวดที่ 2           	เป็นเงิน _____________ บาท	เมื่อผู้รับจ้างส่งรายละเอียดรายการ

ประมาณราคากลางแล้ว

  - ทำการเตรียมประมูลก่อสร้าง ดำเนินการจนได้ผู้รับเหมาและเซ็นสัญญาแล้ว ตามข้อ 2.3 ถึง 2.5 เป็นเงินทั้งสิ้น ___________________ บาท (______________________________________) โดยจะเบิกค่าบริการเป็นงวดเดียว

  - ควบคุมระบบการเงินทั้งหมด (COST CONTROL) ตามข้อ 2.6 ถึง 2.10 โดยจะไปตรวจเช็คการก่อสร้างทุกครั้งของการเบิกเงินงวด โดยเบิกค่าบริการเป็นรายเดือน เดือนละ _________________________ บาท (____________________________________________) ระยะเวลา _________________________ เดือน นับแต่เริ่มลงมือก่อสร้างเป็นเงินรวมทั้งสิ้น _________________________ บาท (____________________________________________)

- ผู้รับจ้าง จะไม่รับเงิน-สินจ้าง-ผลประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ทั้งทางตรง หรือทางอ้อมนอกเหนือจากที่แสดงอยู่ในเอกสารนี้เท่านั้น เงินหรือสินจ้างนี้รวมถึงค่า COMMISSION ค่า SPECIFICATION จากการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง และ/หรือจากผู้รับจ้าง (ผลประโยชน์ที่เอ่ยถึงนี้ทั้งหมดผู้รับจ้างจะนำส่งคืนให้ผู้ว่าจ้าง) หากพิสูจน์ได้ว่าผู้รับจ้าง รับเงินหรือสินจ้างอื่นใด ให้ถือว่าผู้รับจ้างมีความผิดทางอาญาฉ้อโกงได้ทันที

- ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะดำเนินการบริหารโครงการนี้ ด้วยความรู้ความสามารถและด้วยความซื่อสัตย์เพื่อให้โครงการประสพความสำเร็จสูงสุด หากผู้รับจ้างมิได้กระทำตามขอบเขตความรับผิดชอบงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดให้ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการจงใจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่า จ้างบอกเลิกสัญญานี้ และผู้รับจ้างยินยอมคืนค่าจ้างที่ได้รับแล้วทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้าง

- หากเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดำเนินการผิดจากสัญญานี้ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแจ้งเพื่อเลิกสัญญาได้ หรือแม้ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำผิดสัญญา แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเพื่อที่จะเลิกสัญญานี้ ก็ให้เลิกสัญญานี้เป็นลายลักษณ์อักษรตามเวลาสมควร

สัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างเก็บไว้คนละฉบับเพื่อเป็นหลักฐาน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ________________________________ ผู้ว่าจ้าง

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ ผู้รับจ้าง

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ พยาน

(_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ พยาน

(_______________________________)